PDN System

Team Risk Assessment

**Αριθμός Εγγράφου: 007**

# Ιστορικό αναθεώρησης

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Revision** | **Date** | **Description** |
| A01 | 14/03/2024 | Original Version |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Σύνθεση Ομάδας

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ονοματεπώνυμο | ΑΜ | Έτος | Email |
| Μέλος 1ο | Καλδίρης Ιωάννης | 1080428 | 5ο | up1080428@ac.upatras.gr |
| Μέλος 2ο | Παπαδόπουλος Περικλής | 1084540 | 4ο | up1084540@ac.upatras.gr |
| Μέλος 3ο | Γιαννόπουλος Χαράλαμπος | 1064037 | 7ο | up1064037@ac.upatras.gr |
| Μέλος 4ο | Γιαννέλος Στάθης | 1048394 | 8ο | up1048394@ac.upatras.gr |

Contents

[Ιστορικό αναθεώρησης 1](#_Toc162533583)

[Σύνθεση Ομάδας 2](#_Toc162533584)

[Αξιολόγηση Κινδύνων 4](#_Toc162533585)

[Κακός προγραμματισμός 5](#_Toc162533586)

[Κακή επικοινωνία 5](#_Toc162533587)

[Αποχωρήσεις / Απουσίες 5](#_Toc162533588)

[Εργαλεία Που Χρησιμοποιήθηκαν 6](#_Toc162533589)

# Αξιολόγηση Κινδύνων

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Υψηλός Κίνδυνος | Μεσαίος Κίνδυνος | Χαμηλός Κίνδυνος |
| Υψηλή Πιθανότητα Εμφάνισης | Χαμηλή δέσμευση μελών / Αδιαφορία για το Project | Ρυθμός εργασίας που δεν ταιριάζει με όλη την ομάδα | Έντονα φορτισμένο πρόγραμμα μελών ομάδας |
| Μεσαία Πιθανότητα Εμφάνισης | Αποχώρηση κάποιου μέλους, μη ευχαριστημένου από την πορεία της εργασίας, τη σύσταση της ομάδας | Εντάσεις μεταξύ μελών |  |
| Χαμηλή Πιθανότητα Εμφάνισης | Αποχώρηση ή προσωρινή απουσία μέλους για λόγους ανωτέρας βίας | Μη ρεαλιστικά Deadlines | Μη διαμοίραση πληροφοριών, έλλειψη επικοινωνίας και βοήθεια ή μετάδοση γνώσης |

## Κακός προγραμματισμός

Έντονα φορτισμένο πρόγραμμα μελών ομάδας (μη διαθέσιμοι την ιδιά ημέρα/ώρα, αναβολή/ακύρωση συναντήσεων, αργοπορία στην ολοκλήρωση συγκεκριμένων κομματιών).

Εντάσεις μεταξύ μελών λόγω χρονικής πίεσης ή φόρτου εργασίας.

Μη ρεαλιστικές απαιτήσεις χρόνου/deadlines

## Κακή επικοινωνία

Μη διαμοίραση πληροφοριών, ελλιπής εξήγηση δουλειάς-επικοινωνίας όσον αφορά την επεξήγηση/βοήθεια/μετάδοση γνώσης.

Χαμηλή δέσμευση μελών, αδιαφορία για το πρότζεκτ, δεν μπορείς να βασιστείς στην ομάδα για επιτυχία.

Ρυθμός εργασίας που δεν ταιριάζει σε όλη την ομάδα/δεν έχει συμφωνηθεί και μειώνει σημαντικά την αποδοτικότητα του συνόλου.

## Αποχωρήσεις / Απουσίες

Αποχώρηση κάποιου μέλους, μη ευχαριστημένου από την πορεία της εργασίας, την σύσταση της ομάδας (ρήξη, έντονη διαμάχη, διαπληκτισμός) ή την ιδέα του έργου (ένα μέλος είχε διαφορετική ιδέα προς υλοποίηση, η οποία απορρίφθηκε με ψηφοφορία).

Αποχώρηση ή προσωρινή απουσία κάποιου μέλους από την παραγωγική διαδικασία για λόγους ανωτέρας βίας.

# Εργαλεία Που Χρησιμοποιήθηκαν

##### MS Word

Για την επιμέρους συγγραφή των τεχνικών κειμένων και Pages για την τελική μορφοποίησή τους.

##### MS Excel

Για την κατασκευή των Gantt charts.

##### MS Visio

Για την κατασκευή των Pert Chart, των class και των robustness diagrams